安庆师范学院公共楼宇外立面清洗工程询价文件

- 工程内容

一标段：清洗龙山校区A、B、C、D楼及稼先楼, 内容包括瓷砖幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙及铝合金窗。工程量24900㎡，另含20㎡外墙面砖修复。

二标段：清洗菱湖校区教学楼、图书馆及龙山校区行政楼，内容包括瓷砖幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙及铝合金窗。工程量17800㎡。另含“图书馆”金属铭牌更换。

二、投标资质要求

1.具有独立企业法人资格，能够独立承担民事责任能力。

2.具有高空清洗悬吊作业企业安全资质或建筑物清洁养护施工资质。

3.高空作业人员须持证上岗，投标时须出示从业人员岗位资格证（不少于5人）。

4.有企业安全施工许可证。

三、工期

工期：15天，2015年7月17日至2015年7月31日。

四、违约责任

1.施工单位在施工过程中应规范操作，如出现安全事故，建设单位不承担任何法律及经济责任。

2.本次工程的中标单位不得将工程转包，如将工程转包，取消中标资格，没收履约保证金。

3.非建设单位原因，每拖延合同工期一天，建设单位有权按工程总造价的1%对施工单位收取违约金。

4.施工单位在施工过程中，不得对建设单位的设施有损坏；若出现损坏，应承担赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。

五、中标办法

本次工程最高控制价：一标段为¥149400，二标段为¥106800。

本次工程共有2个标段，投标单位可以任意投1个或全部标段，但只能选中1个标段。各投标单位应根据建设单位提供的工程内容及工程量，采取现场一次性书面报价，价格低者为中标候选人。若出现两家及以上报价一致情况，则采取现场二次报价方法。

六、投标文本要求

1.投标人竞标时请携带单位营业执照、企业资质证书、税务登记证、企业安全施工许可证、投标人提供的单位营业执照、资质证书复印件等材料须加盖投标单位公章。如非企业法人须出示法人代表委托书。

2.投标函密封并加盖单位公章，投标函须包含报价，工期承诺，质量服务承诺，企业资质，施工人员资质，业绩证明等材料。

3开标时，投标人现场交纳投标履约保证金20000元整。中标后转为风险保证金，不中标当场退还。

七、其他

1.投标截止时间：2015年7月17日上午9：30。

2.投标书送达地点：安庆师范学院国有资产管理处

3.开标时间：：2015年7月17日上午9：30。

4.开标地点：安庆师范学院

5.联系人： 孙老师

6.联系电话：0556-5300599

安庆师范学院国资处

2015年7月10日